## Slide 1: Projeto Integrador Sprint C 3DA_02
Membros:
1190624 Gonçalo Monteiro
1190797 Lara Domingos
1190818 Luís Carlos
1190825 Luís Costa

## Slide 2: Use Cases a desenvolver

## Slide 3: Processo de Desenvolvimento adotado e Planeamento
  Metodologia ágil;
  Scrum Framework;
  Domain Driven Design (DDD);
  Análise e Design;
  Test-Driven Development;

## Slide 4: Metodologia de Trabalho em Equipa e Estratégia de Resolução de Conflitos:
  Sistema de controle de versões;
  Uso do Jira para controlo de Use Cases;
  Uso da Scrum Framework;
  Comunicação diária por Discord e presencialmente aquando de dias de aulas;

## Slide 5: Sprint Review
  Ocorreu uma grande melhoria na organização do backlog;
  Registo regular das horas de trabalho, mas não registado corretamente o final de tarefas (Sprint burndown);
  Planeamento de horas para cada tarefa acabou como não ideal;
  Necessidade futura de criar deadlines mais exigentes;
  Boa comunicação e apoio entre membros;
  Aquisição de novos conhecimentos;

## Slide 6: “TurnKey”
  Deployment;
  Demonstração ao Cliente;